珠海建工控股集团有限公司安全生产许可证续期咨询服务采购需求书

一、采购项目名称

珠海建工控股集团有限公司安全生产许可证续期咨询服务采购

二、项目概况

珠海建工控股集团有限公司（以下简称“采购人”）现有安全生产许可证将于2026年11月23日到期，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，需于到期前3个月在全国建筑市场监管公共服务平台发起延期申请，预留充足行政审批周期。

本次采购第三方服务单位全流程咨询服务，覆盖安全生产许可证延期全部申报环节，直至顺利取得新安全生产许可证。

三、服务事项内容及要求

（一）整体服务内容

为采购人提供安全生产许可证延期全流程专业咨询服务，包含法规政策解读、申报材料梳理、系统申报操作、主管部门对接、审批进度跟踪、问题协调处置、风险防控等全链条服务，确保安证延期一次性审核通过并取得有效新证。

（二）分项服务要求

1.政策解读

（1）全面梳理《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、广东省住建主管部门安证延期受理细则、三库一平台核验规则。

（2）编制安证延期全流程工作计划，标注系统申报、材料初审、窗口核验、证书核发等关键时间节点，明确双方配合事项。

2.全套申报材料编制、审核与完善

对照安证延期申报清单逐项完成资料归集、校验，所有资料需符合政务窗口及线上平台双重审查标准，具体如下：

	序号
	安证延期所需资料
	工作要求

	1
	企业法定代表人声明
	协助采购人按申报要求编制

	2
	资质证书及安全生产考核合格证
	资质证书
	采购人已归集完成

	
	
	安全生产许可证副本
	采购人已归集完成

	
	
	安全生产考核合格证书汇总表
	采购人已归集完成

	3
	工程业绩
	近三年完工工程一览表（2023年至2026年）
	协助采购人按申报要求编制

	
	
	申报期间在建工程一览表
	协助采购人按申报要求编制

	4
	社保、工伤及意外伤害保险
	近三年职工参加社保、工伤保险情况（2023年至2026年）
	协助采购人按申报要求归集

	
	
	近三年公司意外伤害保险情况（2023年至2026年）
	协助采购人按申报要求归集

	5
	自查自改情况报告
	协助采购人按申报要求编制

	6
	应急救援
	近三年坍塌、触电、高出坠落、触电、中毒、消防的应急演练方案、过程记录及总结（2023年至2026年）
	协助采购人按申报要求编制

	
	
	应急演练照片及参与人员签到记录
	协助采购人按申报要求编制

	7
	安全生产投入
	近三年安全生产投入计划（2023年至2026年）
	协助采购人按申报要求编制

	
	
	近三年每年安全生产实际投入台账（年度金额汇总、分类汇总、并列出相关票据信息，包括票据编号、票据内容、票据金额）（2023年至2026年）
	协助处理

	
	
	近三年内单次金额超过2万（含2万）元人民币的安全生产投入票据扫描件（2023年至2026年）
	协助采购人按申报要求归集


3.线上申报及窗口对接服务

（1）协助采购人在延期申报平台完成延期申请填报、全套材料线上上传；

（2）全程对接住建政务服务窗口、审批审核人员，跟进材料初审、复核、专家核查环节；

（3）审批过程中出现补正、问询、核查要求时，第一时间制定整改方案，协助完成补充材料报送。

进度跟踪与风险管控

（1）实时跟踪线上申报、线下审批全流程进度，定期向采购人书面同步办理节点；

（2）提前识别政策变动、材料不合规、审核延误、费用核验不通过等各类风险，制定前置应对预案；

（3）及时处置审批过程突发问题，保障办理周期可控。

4.其他配套咨询服务

服务周期内持续提供安全生产、安证延期相关法规咨询，直至采购人领取全新安全生产许可证。

四、服务完成时限

自采购人提供全部申报资料之日起，服务单位需在2个月内完成全部申报、审核流程，协助采购人取得新安全生产许可证；整体服务周期覆盖安证延期全流程至证书办结交付。

五、服务成果及验收标准

成功通过住建主管部门安全生产许可证延期全部审核流程，采购人领取有效期更新后的安全生产许可证证书。

六、费用及支付结算方式

合同签订且服务商完成全部申报材料编制、线上提交延期申请后，采购人支付咨询服务费总额的 30%；

服务商协助采购人成功办结安证延期并领取新安全生产许可证，完成全部服务交付且验收合格后，采购人支付剩余70%咨询服务费用；

七、其他要求

服务商须具备建筑施工资质、安全生产许可证延期咨询同类项目服务经验，熟悉广东省住建审批流程、四库一平台及发票核验审查规则；

服务商需建立项目专属对接团队，固定专人负责本项目全流程跟进，不得随意更换经办人员；

服务商对采购人提供的企业信息、申报资料等涉密资料承担永久保密义务，不得外泄、挪作他用；

因服务商提供方案不合规、材料编制错误、对接延误导致安证延期审核驳回、办理周期延长的，由服务商承担全部整改成本并限时完成修正。

